学情预警系统 v2.0

第三阶段 · AI 智能能力规划（讨论稿）

AI 出题 · 学习评价报告 · Agent 与 RAG 选型 · 迁移建议

本稿只做方案讨论，不含任何代码改动；数字均来自当前演示库实测与 v1.0 源码盘点

文档信息

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 学情预警系统 v2.0 · 第三阶段 AI 智能能力规划（讨论稿） |
| 讨论范围 | ① 课件驱动的 AI 出题；② 学生端 AI 学习评价报告；③ Agent/RAG 选型与 v1.0 资产迁移；④ 其余功能建议、里程碑、风险 |
| 不含 | 不修改现有代码与数据库；不改动第二阶段的判定口径与预警状态机 |
| 依据 | 当前演示库实测（5 门课 / 12 班 / 540 学生 / 274 题 / 5580 份提交 / 11160 条作答）、v1.0 源码盘点、Spring AI 2.0.2 官方文档、DashScope 连通性实测 |
| 规模估算 | 6 个里程碑、约 21 人日（一人全职约 4 周） |
| 编写日期 | 2026-12 |

目录

# 1 第三阶段的定位与边界

第二阶段的结论是：判定链已经闭合，但"说人话"和"省人力"这两件事还没做。第三阶段就补这两件事，并且严格守住一条线——AI 只负责生成与解释，不参与任何数值判定。

## 1.1 三句话目标

1．让老师少出题、少批改：把课堂 PPT、课件、教材片段变成可用的题目草稿，老师只做审与改。

2．让学生知道差在哪：把已有的分数、考勤、项目贡献、知识点正确率汇成一份能看懂的学习评价报告，指出"哪一块低、接下来做什么"。

3．让 AI 可解释、可复现、可下线：模型只是能力提供方，任何一份 AI 产物都能追到输入数据、Prompt 版本、模型名和 token 消耗；断网或超额时系统自动降级，业务不中断。

## 1.2 与第二阶段的边界

表1-1 阶段边界（哪些进、哪些不进）

| 事项 | 第二阶段的处理 | 第三阶段的处理 |
| --- | --- | --- |
| 风险判定数值（75/60/40、扣分、置信度） | 已冻结，纯函数可复现 | 不动。AI 只能读结论，不能改结论 |
| 预警等级升降与关闭 | 状态机 + 7 天冷静期 | 不动。AI 只生成解释文案，附在事件详情里 |
| 成绩构成与自动汇总 | AUTO/MANUAL 双通道 | 不动。AI 报告只读取汇总结果 |
| 题目生产 | 教师手工录入（现有 274 题） | 新增 AI 出题草稿 + 人工审题 |
| 学情反馈 | 固定模板 + 规则建议 | 新增 AI 学习评价报告（数字仍由规则算） |
| 问答与检索 | 无 | 新增课程知识库 RAG 问答（基于资料库 + 导学 + 知识点） |

## 1.3 四条不可让步的原则

● 数字不由模型生成：报告里出现的每一个分数、次数、百分比，都由 SQL/Java 算好后注入 Prompt，生成后再做一次数字回验，不一致就重写或退回模板。

● 产物一律是草稿：AI 出的题、AI 写的报告都进草稿表，状态机 DRAFT → APPROVED/REJECTED，人工确认才对外可见。

● 模型可替换、可关闭：模型名、base-url、key 全部走配置；ai.enabled=false 时所有入口回退到"规则/模板"结果，页面不报错。

● 成本可见：每次调用落库 token 与费用，按场景汇总，超额自动熔断。

# 2 现状盘点：我们手上有什么、缺什么

## 2.1 数据底座（当前演示库实测）

表2-1 第二阶段的可用数据资产

| 数据 | 规模（实测） | 对第三阶段的价值 |
| --- | --- | --- |
| 课程 / 教学班 / 选课 | 5 门课 / 12 个教学班 / 540 条选课 | AI 报告与出题的权限边界（按班、按课隔离） |
| 课程与课时 | 164 次课；每班一套 lesson（导学/目标/课件/资料） | 定位"本节课"的课件与资料，出题的作用域 |
| 试卷 / 题目 | 127 份卷、274 道题（SINGLE 6、MULTI 3、JUDGE 3、BLANK 3、SHORT 259） | 题型分布极端偏主观题，客观题几乎空白——正是 AI 出题的用武之地 |
| 答卷 / 作答明细 | 5580 份提交、11160 条作答（含 is_correct 与得分） | 知识点掌握度的原料 |
| 项目 / 队伍 / 贡献 | 13 个任务、81 支队伍、306 份团队提交、81 条贡献度 | 报告里的"协作能力"维度 |
| 考勤 | 15255 条考勤记录（含历史学期） | 报告里的"学习投入"维度 |
| 手工成绩项 | 810 条手工成绩 | 平时分缺口，报告要指出"老师还没登完成绩" |
| 预警结论 / 事件 | 540 条结论（绿 504 / 黄 20 / 红 16）、36 条事件 | AI 解释卡的输入，也是报告的第一段结论 |
| 问卷 | 5 份（评教 / 满意度 / 心理健康 / 毕业生 / 学情），25 条作答 | 报告里的"非学业信号"，目前样本太少，只做提示不做出结论 |
| 教学资料 | 3 个资源文件（txt）；12 份导学 | RAG 与出题的语料，格式过于单一（见 2.2） |

## 2.2 三个必须先补的缺口（实测发现）

### 缺口一：知识点表只有设计、没有落地

v2.0/sql/01_base_layer.sql 第 258 行已经写好 course_knowledge_point（含 chapter / parent_id / kp_level / difficulty / description），但当前 60 张表的实库里没有这张表；score_scheme_item.kp_id 也只在设计文档里出现，实库列不存在。这意味着——现在的系统能算出"你平时分 62 分"，但算不出"你的链表和递归这两块弱"。

结论：第三阶段的第一步不是写 AI，而是补知识点骨架。没有它，"AI 学习评价报告"只能复述总分，等于没做；"AI 出题"也无法按知识点控制覆盖与去重。

### 缺口二：题目表不承载知识点与难度

question 现有字段为 id / paper_id / q_no / q_type / stem / options_json / answer_json / analysis / full_score / group_name / sort_no，没有 kp_id、difficulty、来源与审核状态；且 paper_id 为 NOT NULL，题目无法脱离试卷独立存在。

结论：AI 出的题必须走独立草稿表（ai_question_draft），审题通过再插入 question 并挂到试卷上；同时补 question_kp 多对多映射，支撑一题多知识点。

### 缺口三：课件格式单一，且有图片型 PPT 风险

演示库的 3 个资源文件全是 txt。真实课堂材料以 PPTX/DOCX/PDF 为主，其中图片型 PPT（截图拼贴）无法直接抽文本。后端已引入 poi-ooxml 5.2.5，PPTX/DOCX/XLSX 抽文本零新增依赖；PDF 与图片型 PPT 需额外引入 pdfbox 与 OCR（可选，见 3.2）。

## 2.3 v1.0 的 AI 资产：哪些能留、哪些该退役

v1.0 的后端手写了一套相当完整的 Agent 骨架（agent/core、agent/tool、agent/orchestrator、llm、service、前端 6 个组件、1 份 golden 集、8 个测试类）。逐项评审如下：

表2-2 v1.0 AI 资产清单与处置建议

| 资产（v1.0） | 作用 | 处置 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| BaseAgent / AgentResult / AgentContext | 模板方法：校验→执行→计时→落步 | 保留（改为 Spring Bean 轻封装） | 结构清晰，与 LC/Spring AI 的 Advisor 不冲突，是"步级可追溯"的基础 |
| AgentRunContext / AgentEvent | 线程内运行上下文 + 进度事件 | 保留 | 异步任务中心的天然底座，第二阶段的 SSE/轮询可直接接 |
| AgentOutputValidator | 输出结构/取值/真值一致性校验 | 保留并强化 | 这是"防幻觉"最有效的一层，比 Prompt 里的"不要编造"更可靠 |
| ReflectionLoop | 校验不过带着批评重写（Self-Refine） | 保留 | 对结构化输出（题目 JSON、报告 JSON）收益明显 |
| AgentOrchestrator | 三条流水线编排 + 落库 agent_run/step | 改造 | 编排逻辑可留；但六个域 Agent 的 Prompt 与产出格式要为新场景重写 |
| Monitor / Analysis / Profile / Recommend / Strategy / Feedback 六个 Agent | v1.0 学业预警的六段式分析 | 部分改造 | Analysis（学情归因）、Profile（画像）可迁移到"学习评价报告"；其余场景与 v2.0 冻结口径不一致，直接沿用会打架 |
| ToolCallingLoop / ToolRegistry / AgentTool | 手写工具调用循环（3 轮上限） | 退役 | Spring AI 2.0 的 @Tool + ToolCallingAdvisor 原生支持，自研循环维护成本高 |
| 9 个工具实现（ScoreInfo / RiskProfile / RiskTrend / WeakPoint / AlertList / StudentCourses / Profile3D / Memory / ToolArgs） | 把库里的学情数据变成模型可调用的函数 | 保留 → 改为 @Tool | 这是最值钱的资产：业务语义已经沉淀在工具里，换成 @Tool 只是换壳 |
| BailianChatClient（手写 HTTP + 字符串拼 JSON） | OpenAI 兼容格式调用 | 退役为兜底 | 手写 JSON 组装与解析易错（截断、转义），交给 Spring AI 的 OpenAiChatModel |
| BailianRAGClient（百炼"应用"API + 引用提取 + 拒答判定） | 按 courseId 路由到不同知识库应用 | 逻辑保留、通道更换 | 引用结构化（doc_references）、"依据："行剥离、拒答话术这些产品级细节很有价值；但通道依赖百炼平台配置，不可版本化、演示受外部服务影响 |
| KnowledgeBaseBuilder（从知识点+题库生成知识文本） | 无教材也能建知识库 | 保留并升级 | 第三阶段的语料变成"课件 + 导学 + 知识点 + 题库解析"，这个思路正好对上 |
| StudentMemoryService（学生长期记忆） | 把历次结论浓缩成记忆，供后续调用 | 保留（P2） | 报告跨周连续性的关键，先做简单摘要即可 |
| AgentEvalService + golden/agent_golden_cases.json | 离线评测：用已落库结果打分，live 模式真跑 | 保留并扩 | 第三阶段必须能回答"AI 到底准不准"，这是唯一的量化手段 |
| 前端：ChatAssistant / StudentChatAssistant / GlobalAIRegion / AgentRunHistory / AgentToolAsk / TeacherKnowledgePanel / useAIContext | 对话、运行历史、工具问答、知识面板 | 改造复用 | 交互骨架成熟；但要按 v2.0 的一排页签与弹窗规范重排，且要加"AI 生成中/失败回退"状态 |
| agent_run / agent_run_step 落库 | 每次运行与每步的输入输出/耗时/校验状态 | 保留（表名可沿用 ai_run/ai_run_step） | 审计与成本核算的依据，答辩时也是"可追溯"的物证 |

## 2.4 模型通道实测（今天做的连通性验证）

关于"百炼是不是过期了"，直接做了实测，结论比猜测重要：

表2-3 模型通道实测结果

| 验证项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 的 DashScope API Key 是否有效 | 用 v1.0 application.properties 里的 key 调 compatible-mode/v1/chat/completions（qwen-plus） | 有效，正常返回（HTTP 200，model=qwen-plus） |
| v1.0 的 3 个百炼"应用"是否还在 | 调 /api/v1/apps/{appId}/completion（默认 + 两门课程应用） | 都在，均返回 200；对范围外问题返回的是设计好的"超出课程范围"拒答 |
| 知识库内容是否还可用 | 同上，看返回内容 | 通道通，但知识库对应的是 v1.0 的两门课；v2.0 的五门课没有知识库 |
| 本机是否有百炼 CLI | bl --version | 有，bailian-cli 1.7.0（可作模型/额度查询的辅助通道） |
| Spring AI 与当前 Boot 版本是否匹配 | 查 Spring AI 2.0.2 官方文档 | 2.0.x 支持 Spring Boot 4.0.x / 4.1.x，与本项目 Boot 4.0.6 匹配 |
| 离线依赖仓是否够用 | 查 v1.0/.gradle-home 缓存 | 不含 spring-ai，接入时需要一次联网构建把依赖拉进离线仓 |

这一节的实测结论很关键："过期"的判断不成立，api-key 与三个应用都还活着。真正的问题不是过期，而是（1）百炼"应用"里的知识库属于 v1.0 的课程，v2.0 要重建；（2）平台侧配置不可版本化、不可离线，不适合作为答辩演示的单点依赖。

另外要点名额度：免费额度按模型发放、有有效期，演示前务必在控制台确认余额（本报告按"付费调用"做成本估算，见 5.5）。

# 3 能力一：AI 出题（课件 → 题目草稿 → 审题 → 入卷）

## 3.1 教师侧用户路径

1．教师进入「我的教学 → 某个班 → 课件/资料」，选中本节课的 PPT 或资料（可多选）。

2．点「AI 出题」，弹窗里选：题型（单选/多选/判断/填空/简答）、数量、难度分布、是否附解析、指定知识点范围。

3．系统异步生成，弹窗里逐题流式返回，教师可以单题重生成、单题删除、单题编辑。

4．确认后「加入试卷」：新建一份 DRAFT 试卷，或追加到已有试卷的某个分组（沿用现有 question.group_name）。

5．试卷照旧走发布流程——AI 只是把"出题"这一步从 20 分钟压到 2 分钟，其他环节一个都不绕过。

## 3.2 技术链路（六段，每段都可独立验收）

表3-1 从课件到题目的处理链

| 步骤 | 做什么 | 关键实现 | 失败兜底 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 解析 | 把 PPTX/DOCX/PDF 抽成纯文本，保留标题层级与页码 | PPTX/DOCX 用已有的 poi-ooxml（XSLFSlide → shape 文本，按 slide 编号）；PDF 用 pdfbox（新增依赖） | 抽不出文本 → 判定"图片型材料"，提示改用 OCR 或直接粘贴文本 |
| ② 分块 | 按 slide / 小节切成 300–600 字的块，带元数据（offering/lesson/slide 号） | 自研分块器，写入 resource_chunk | 块过大/过小自动合并或拆分 |
| ③ 知识点对齐 | 把块挂到 course_knowledge_point 的叶子节点 | 先用关键词/章节名规则匹配，低置信度交给模型做一次分类（结构化输出） | 匹配不到 → 挂在"未分类"，不参与覆盖度统计 |
| ④ 生成 | 按"块 + 知识点 + 题型 + 难度"生成题目 JSON | Spring AI ChatClient.entity(...)，带 JSON Schema 校验 | 校验不过 → 带错误信息重试 1 次（ReflectionLoop） |
| ⑤ 质检 | 答案闭合性、干扰项合理性、题干长度、重复度 | 规则校验（见 3.3）+ 向量相似度去重 | 不达标 → 标 QUALITY_FAIL，不进入审题列表 |
| ⑥ 入库待审 | 写入 ai_question_draft，状态 DRAFT | 带 source_resource_ids、model、prompt_version、cost | 教师删除后保留痕迹（软删除），用于统计可用率 |

## 3.3 质量保障：五道闸门

● 结构闸门：题目 JSON 必须通过 Schema（题型枚举、选项数 ≥2、正确答案必须落在选项集合内、分值为正）。JSON 不合格直接重试，不进库。

● 答案闭合闸门：单选必须恰好 1 个正确答案；多选 2–4 个；判断题 answer ∈ {T,F}；填空题答案集合非空。

● 题干可读闸门：题干 10–300 字，不含"根据提供的材料""以上内容"这类泄露上下文的指代词，不含 Markdown 标记。

● 重复闸门：题干归一化（去标点/去空格）后做精确去重；再用 embedding 余弦相似度 > 0.92 判为重复，避免同一份 PPT 反复出同一道题。

● 知识点覆盖闸门：一份卷子要求覆盖 ≥ 指定章节知识点数的 60%，避免"全考第 1 页"。

通过五道闸门的题，才进入教师审题列表。审题界面与现在的批改弹窗同构：左边题干与解析、右边选项与答案，底部「通过 / 改后通过 / 弃用」三个按钮，可批量通过。

## 3.4 数据模型新增（草案）

表3-2 AI 出题相关表

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| resource_chunk | 资料分块与向量 | resource_id, chunk_no, text, char_len, kp_id, embedding(json), model, create_time |
| course_knowledge_point | 知识点主数据（执行 01_base_layer.sql 已有 DDL） | course_id, kp_code, kp_name, parent_id, chapter, kp_level, difficulty, description |
| question_kp | 题目 ↔ 知识点（多对多） | question_id, kp_id, weight, source(手工/AI) |
| ai_question_draft | AI 出题草稿与审核 | offering_id, lesson_id, resource_ids, kp_id, q_type, difficulty, stem, options_json, answer_json, analysis, quality_json, status, model, prompt_version, tokens, cost, reviewer_id |
| ai_run / ai_run_step | 一次 AI 任务的运行与每步明细（沿用 v1.0 设计） | scene, target_type, target_id, status, model, prompt_version, total_tokens, total_cost, step_no, input_digest, output_digest, validation_status, duration_ms |
| ai_prompt_template | Prompt 版本化 | code, version, system_text, user_template, model, params_json, status |
| ai_usage | 计费与限流 | run_id, scene, model, prompt_tokens, completion_tokens, cost, operator_id, create_time |

question.paper_id 是 NOT NULL，所以 AI 草稿不进 question；采纳时才插入 question 并绑定试卷。这条约束正好帮我们把"草稿"和"正式题"分开，不必改老表。

## 3.5 验收标准（可量化）

表3-3 AI 出题验收指标

| 指标 | 目标值 | 怎么测 |
| --- | --- | --- |
| 生成可用率 | ≥ 80%（通过五道闸门） | 抽 20 份 PPT，每份生成 5 题，统计闸门通过数 |
| 人工修改率 | ≤ 40%（教师只微调即通过） | 审题页统计"改后通过 / 通过"比例 |
| 结构不合规率 | ≤ 5% | 重试 1 次后的失败率 |
| 单次生成耗时 | 5 题 ≤ 25 秒（异步 + 流式） | ai_run_step.duration_ms |
| 单题成本 | ≤ 0.01 元 | ai_usage.cost / 题数 |
| 知识点覆盖 | ≥ 60% 指定章节 | 按 question_kp 统计 |
| 重复率 | ≤ 5% | 相似度 > 0.92 的题对占比 |

## 3.6 风险与对策

● 图片型 PPT 抽不出字：先识别（文本长度/页数比 < 阈值），提示"该课件可能是图片版，可改用 OCR 或直接粘贴文本"。OCR 列为可选增强，不放进主线。

● 公式与代码：PPT 里的公式（图片/OMML）与代码片段是抽取难点；第一版明确不支持公式类题目，代码题只抽取纯文本代码块做"读程序写结果"。

● 版权与合规：只允许对"本课程组已上传的资料"生成题目，生成物归属课程组，不对外分发；不允许把整本教材 PDF 灌进去批量生产。

● 教师不信任：所有题都必须人工通过；审题页把"依据片段"（chunk 原文 + slide 号）贴在题目下方，老师一眼能看出"这题是不是从这段来的"。这比任何"AI 准确率 XX%"都有说服力。

# 4 能力二：AI 学习评价报告（学生端）

## 4.1 报告形态与触发

表4-1 三种报告形态

| 形态 | 触发方式 | 长度 | 内容重心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段报告 | 每 4 周（或章节结束）自动为每名学生生成 | 600–900 字 | 本阶段学得怎么样、薄弱知识点、下阶段做什么 |
| 预警简报 | 预警事件创建/升级时，随事件一起生成 | 200–300 字 | 为什么给你发这条预警、缺什么、怎么补 |
| 即时咨询 | 学生在报告页追问一句（如"我链表怎么补"） | 150–300 字 | 基于报告上下文 + 课程知识库作答（走 RAG） |

## 4.2 输入：把规则算好的事实喂给模型

报告质量取决于输入的结构化程度。每个学生每门课准备一份 FactPack（由 SQL/Java 计算，模型只读不写）：

表4-2 FactPack 字段（以计基 01 班某学生为例）

| 分组 | 字段 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 课程 | 课程名、学分、周次、考核方式、成绩构成（百分比） | course / course_offering / score_scheme |
| 总分 | 当前总分、班级均分、年级位次（百分位） | score_result 聚合 |
| 分项 | 平时分、期末（或大作业）预测分、各子项得分率 | score_scheme_item + autoScores |
| 知识点 | 每个知识的掌握度（正确率）、题量、班级均值的对比 | submission_answer + question_kp（新增映射后才有） |
| 学习投入 | 出勤、缺勤、迟到、请假、作业提交率（应交/实交） | attendance_record / submission |
| 协作 | 项目团队分、个人贡献比、个人折算分 | project_team / project_contribution |
| 预警 | 当前等级、触发原因、置信度、距离下一档差多少分 | risk_state + alert_record |
| 非学业信号 | 心理健康问卷是否提示异常（只提示"建议关注"，不下结论） | questionnaire_answer（样本不足时不出结论） |

## 4.3 归因：先规则，后语言

这是整份方案里最重要的一条设计：报告里的"哪一块低"不是模型拍出来的，而是规则排序出来的。

1．规则层给每个知识点算 掌握度 = 该知识点得分 / 满分，并与班级均值比较，输出"低于班级均值 X 分"的排序。

2．规则层再算 失分贡献度 = 该板块失分 / 总失分，取 Top3 作为"主要失分来源"。

3．模型只负责把这三件事翻译成学生能读懂的句子：事实 → 影响 → 动作。

4．生成的每一句涉及数字的话，都与 FactPack 做一次数字回验；回验不过，整段退回模板文案（模板文案在第二阶段已经写好了）。

举例：规则算出"线性表掌握度 48%，低于班级均值 19 分，占总失分 32%"，模型输出——"线性表这块你丢了最多分：这块满分 20 分你拿了 9.6 分，班里平均 14.9 分。原因主要是两次测验的链表插入题都没做对。下一步：把第 3 章的 3 道链表删除题重做一遍，再来看这周的小测。"

## 4.4 防幻觉的三道锁

● 锁一：数字白名单。Prompt 里只允许出现 FactPack 中的数字；生成后用正则抽出所有数字，逐个比对，出现"不在白名单里的数字"即失败。

● 锁二：结论不越权。禁止模型输出"你会挂科""你肯定过不了"；判定结论只能引用 risk_state 的等级文案。

● 锁三：可下线的模板兜底。模型不可用/超时/校验失败 → 直接输出第二阶段已有的规则建议（每个知识点的模板句 + 通用动作清单），报告照常生成，只是少了"人话"。

## 4.5 页面与交互

● 学生端「学情预警」页新增「学习评价报告」区块：一张结论卡（等级 + 一句话）+ 三张分项卡（强项 / 待补 / 失分来源）+ 一段正文。

● 正文下方给 3 个可点击动作：「重做这 3 道题」「看第 3 章导学」「找老师约答疑」——报告的价值在于动作，不在于文字。

● 每份报告带「有用 / 没用」反馈按钮，落 ai_report_feedback，用于迭代 Prompt 与评测。

● 教师端同步可见"本班报告摘要"，看到"有 8 名学生被指出同一知识点薄弱"，这正是第二阶段的"共识难点"。

## 4.6 数据模型与接口（草案）

表4-3 报告相关表与接口

| 对象 | 说明 |
| --- | --- |
| ai_report | student_id, course_id, enrollment_id, term_id, report_type(STAGE/ALERT), period_start, period_end, fact_json, content_json, status, model, prompt_version, tokens, cost, publish_time |
| ai_report_feedback | report_id, student_id, useful(tinyint), reason, create_time |
| GET /api/student/reports | 学生端报告列表（分页，只看自己的） |
| GET /api/student/reports/{id} | 报告详情（含动作清单） |
| POST /api/student/reports/{id}/feedback | 有用/没用反馈 |
| POST /api/teacher/reports/generate | 教师/教务触发某个班批量生成（异步任务，返回 taskId） |
| GET /api/teacher/reports/overview | 本班报告摘要：薄弱知识点 TopN、生成成功率、成本 |

## 4.7 验收标准

表4-4 学习评价报告验收指标

| 指标 | 目标值 | 怎么测 |
| --- | --- | --- |
| 数字一致率 | 100%（报告中每个数字都能在 FactPack 找到） | 自动回验脚本 |
| 越权表述 | 0 处（不得出现"挂科/必挂"等判定词） | 词表扫描 + 人工抽查 20 份 |
| 覆盖面 | ≥ 90% 的在读学生每 4 周至少 1 份 | 按 ai_report 统计 |
| 学生可读性 | ≥ 80% 反馈"有用" | ai_report_feedback |
| 单份成本 | ≤ 0.01 元 | ai_usage |
| 生成耗时 | 单个班（45 人）批量 ≤ 3 分钟 | 异步任务耗时 |

# 5 能力三：Agent 与 RAG 的选型与迁移

## 5.1 五种路线对比

表5-1 Agent/编排路线对比（面向本项目：Spring Boot 4 + Java 17 + 单体 + 教育内网）

| 路线 | 优点 | 缺点 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 沿用 v1.0 手写 Agent（HTTP + 自研循环） | 零新增依赖，全离线可控，已有工具与校验 | 手写 JSON/工具循环易错；无流式、无结构化输出原生支持；后续接入多模型成本高 | 作为兜底保留，不作为主线 |
| B. Spring AI 2.0.2（推荐） | 与 Boot 4.0.x 官方匹配；ChatClient 流式 + entity() 结构化输出 + JSON Schema 校验与自纠错；@Tool 工具调用；QuestionAnswerAdvisor 直接做 RAG；MCP 可接外部工具 | 依赖体积较大；离线仓需先联网拉一次；版本较新（2.0.2 + 2.1.0-RC1） | 主线选型 |
| C. LangChain4j 1.22.0 | Java 生态成熟，AiServices 注解式声明，RAG 组件丰富 | 与 Spring 的集成要靠自写装配；Boot 4 适配需自行验证；与 MyBatis-Plus 事务边界要额外处理 | 备选（若 Spring AI 依赖冲突不可解） |
| D. Dify 自建 | 可视化编排、知识库管理、开箱即用 | 多一个服务（Docker/DB/模型网关）；演示依赖外部进程；与"Java 全栈、可复现"的答辩叙事冲突；数据出校合规问题 | 不采用（可作为对照写进论文） |
| E. 百炼"应用"+知识库 | 零代码，知识库管理成熟；v1.0 已验证可用 | 平台侧不可版本化；知识库与代码不同步；额度/限流不在自己手里；演示断网即挂 | 不采用为主线，仅保留为"课程知识库外部通道"的可选实现 |

结论：主线用 B（Spring AI 2.0.2），A 作为弱网/超额时的降级实现。 迁移不是推倒重来——v1.0 的"步级落库 + 输出校验 + 反思重写 + 工具语义"全部保留，只是把 HTTP 调用换成 ChatClient、把手写工具循环换成 @Tool。

## 5.2 目标架构（五层）

● 模型接入层：OpenAiChatModel（base-url 指向 DashScope 兼容模式）+ OpenAiEmbeddingModel（text-embedding 系列）+ 一个"本地无模型"降级实现（返回模板结果）。模型名与 key 全部走配置，支持按场景选不同模型（出题用强模型、报告用中模型）。

● 编排层：场景化流水线（出题 / 报告 / 批改辅助 / 问答），每条流水线 = 若干 Step，每步落 ai_run_step；异常、超时、校验失败都有明确落点。

● 工具层：v1.0 的 9 个工具改为 @Tool 方法（查成绩、查预警、查趋势、查薄弱点、查考勤、查项目、查课程），供"教师自然语言问学情"与"报告生成过程自取数"共用。

● 检索层：resource_chunk + 向量；QuestionAnswerAdvisor 注入 TopK 片段；引用随回答返回（沿用 v1.0 的引用结构：标题 + 片段 + 出处 slide/文件名）。

● 治理层：Prompt 版本化（ai_prompt_template）、成本核算（ai_usage）、限流熔断、审计（谁在什么时候让 AI 做了什么）、评测（golden 集 + 指标看板）。

## 5.3 检索方案：先简单可靠，再谈向量库

表5-2 RAG 检索的三步走

| 阶段 | 方案 | 适用规模 | 迁移成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一（先做） | 关键词 + 章节树：MySQL LIKE/全文索引 + 知识点层级过滤，TopK 由 SQL 排序 | ≤ 5 万块 | 无新组件，答辩演示零风险 |
| 二（推荐落地） | 向量存 MySQL：resource_chunk.embedding 存 JSON（1536/1024 维），Java 内存余弦检索，按 offering 过滤 | ≤ 2 万块（本项目 5 门课 × 12 班课件，估算 3000–8000 块） | 零新组件；一次 embedding 调用入库 |
| 三（规模上来再说） | Qdrant / pgvector / Redis Vector | > 5 万块或需要并发 | Spring AI 有现成 VectorStore 实现，换实现不改业务代码 |

本项目当前语料规模（5 门课、12 个班、164 次课的课件与资料）用"向量存 MySQL + 内存余弦"完全够用，不必为了 RAG 引入一个新的数据库——这也是答辩时"架构克制"的加分点。

## 5.4 为什么不再依赖百炼"应用"

● 百炼应用把 Prompt、知识库、模型参数都放在平台上，代码仓库里看不到、不能 diff、不能回滚；本项目的其他部分都是可复现的 SQL 与代码，唯独它不可复现。

● 平台侧的限流、额度、模型下线不受控；答辩现场断网或欠费，演示直接崩。

● 引用与拒答的逻辑虽然写在客户端里，但"检索到什么"由平台决定，我们无法做 A/B 与评测。

● 保留的用法：把 v1.0 的 key 当作备用通道，当自建 RAG 的 embedding 服务不可用时，退回"关键词检索 + 纯模型作答"，并在页面标注"依据可能不完整"。

## 5.5 成本估算（参考价，按控制台实际价格核算）

按"输入 0.8 元/百万 tokens、输出 2.0 元/百万 tokens"（qwen-plus 量级，单位价以控制台为准）估算：

表5-3 单次调用与学期总成本估算

| 场景 | 输入 tokens | 输出 tokens | 单次成本 | 频次 | 学期成本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 出题（5 题） | 3 000 | 1 500 | ≈ 0.005 元 | 12 班 × 10 章 ≈ 120 次 | ≈ 0.6 元 |
| 学习评价报告（单人单课） | 2 500 | 1 000 | ≈ 0.004 元 | 540 人 × 5 课 × 4 次 ≈ 10 800 份 | ≈ 43 元 |
| 预警简报 | 1 200 | 400 | ≈ 0.002 元 | 36 条事件（含升级）≈ 60 次 | ≈ 0.12 元 |
| RAG 问答（单次） | 1 500（含片段） | 500 | ≈ 0.002 元 | 学生 540 人 × 20 次 ≈ 10 800 次 | ≈ 22 元 |
| 主观题批改辅助（单份） | 1 800 | 600 | ≈ 0.003 元 | 5580 份中的主观题部分（估算 2 000 份） | ≈ 6 元 |
| embedding 建库 | — | — | — | 一次性 5000 块 × 400 tokens | ≈ 2 元以内 |

把"成本可见"做成页面上的一个卡片（本学期累计 xx 元、本月 xx 元），比写在文档里更有说服力；也让"砍功能"这件事有依据。

## 5.6 安全与合规

● 最小化外发：只发"当前任务必需"的片段；学生学号与姓名在出题/批改场景做脱敏（用匿名 ID），报告场景必须是本人数据，不跨学生混用。

● 审计：ai_run 记录 operator、scene、model、prompt_version、tokens；管理员可查"谁在什么时候让 AI 生成了什么"。

● 限流熔断：按用户/场景日限额（如教师 50 次/日、学生 10 次/日），超额提示"今日 AI 次数已用完"，不影响原来的手工流程。

● 一键下线：ai.enabled=false 后所有 AI 入口隐藏，历史产物仍可查看（它们是草稿数据，不是业务依赖）。

● 不训练：明确不把学校数据用于模型训练（供应商侧的合规声明要在文档里留档）。

# 6 我的建议（第四个问题的回答）

除了你提的三件事，按"投入产出比"排序，建议再补下面几项。P0 = 不做这两件事前三个能力落不了地；P1 = 性价比最高；P2 = 有余力再做。

## 6.1 P0：先把"知识点"骨架补上（3 人日）

理由在 2.2 已经说了：course_knowledge_point 有 DDL 没落地，score_scheme_item.kp_id、question 的知识点字段都缺。没有知识点，报告只能复述总分、出题无法控制覆盖、RAG 无法做"这章讲了什么"。这一步不做，后面全部打折扣。

做法：执行 01_base_layer.sql 的知识点 DDL → 按 5 门课培养方案与教材目录导入 2–3 级知识点（估算 5 门 × 30 = 150 个叶子节点）→ 把 274 道题与 810 条评分项挂到知识点（可用模型做初分类 + 人工校正）。

## 6.2 P0：指标口径与评测集先定（1 人日）

第三阶段最容易被问"你怎么证明 AI 有用"。建议同步建两样东西：一份指标清单（3.5、4.7 里的那些数字）和一份 golden 集（复用 v1.0 的 agent_golden_cases.json 思路，扩到 30–50 条：给定输入 → 期望输出要点）。这两样是论文里唯一能写"实验"的东西。

## 6.3 P1：智能批改辅助（客观题零成本 + 主观题给分建议）

5580 份提交里，客观题已经自动判分；真正的痛点是 259 道 SHORT 题（手工分 810 条）。建议做"批改建议"：AI 读参考答案 + 学生答案，给出分数建议 + 评语草稿，老师一键采纳或改分。评分标准（rubric）由老师写一次，全班复用。这是教师端最直接的减负点，比出题更容易被认可。

## 6.4 P1：AI 预警解释卡（和现有主线最贴）

现在学生看到的预警是一套固定话术。可以把"为什么给你发这条预警"做成一张 AI 解释卡：触发原因（缺勤 5 次 / 允许 4 次）+ 距离下一档差多少分 + 三条补救动作，数字全部来自 risk_state.data_quality_json，模型只做表述。这一项工作量最小（1–2 人日），但对答辩加分最大，因为它直接接在第二阶段的主线上。

## 6.5 P1：教师"自然语言查学情"（复活 v1.0 的工具调用）

v1.0 的 9 个工具就是为这件事写的。老师问"计基 01 班谁最危险""这个班线性表为什么差"，Agent 自己调工具查库再答，每个数字可追溯。这是最能体现"Agent 而不只是聊天机器人"的功能，也是 v1.0 遗产的最佳复用点。

## 6.6 P1：课程知识库问答（学生端 24 小时答疑）

语料就是资料库 + 导学 + 知识点描述 + 题库解析——第二阶段已经把这些结构化了。学生问"这题为什么选 B"，回答带引用（哪份课件第几页），答不上来就明确拒答（沿用 v1.0 的拒答话术）。这一项把"资料库"从存储变成了服务。

## 6.7 P2：班级学情周报（辅导员/教务）

按班聚合：本周新增预警 N 条、共识难点 Top3、出勤下滑的 5 人、需要谈话的名单。辅导员要的是"名单与理由"，不是图表。生成成本极低（一个班一次调用）。

## 6.8 P2：主观题查重（相似答卷聚类）

同一道简答题的 5580 份答案里，抄袭与"标准答案背诵"是真实存在的。用 embedding 做相似度聚类，标出"高度相似组"，交给老师判断。不建议自动判抄袭，只做"提示"。

## 6.9 P2：Prompt 与模型的可配置化（运营视角）

把出题/报告的 Prompt 做成模板表，支持版本与灰度（ai_prompt_template）；模型按场景配置（出题用强模型、报告用中模型、分类用便宜模型）。这件事前期看着"过度设计"，但一旦要调效果，没有它就是改代码重发版。

## 6.10 明确不建议做的（避坑清单）

● 不要让 AI 参与判定数值。一旦模型能改分数档位，"可解释、可复现"这个第二阶段最大的卖点就没了。

● 不要做"AI 自动出整张期末卷并直接发布"。审核环节不能省，出问题的是老师不是模型。

● 不要引入独立向量数据库（当前规模不需要），也不要在演示机装 Docker 起 Dify。

● 不要用模型生成图表数据。图表数据一律走 SQL。

● 不要做"AI 辅导员谈心"。心理健康相关只提示"建议关注"，不给结论、不给建议，避免伦理与合规风险。

# 7 里程碑与工作量

按"一人全职、每天 6 小时有效开发"估算，总计约 21 人日。建议顺序严格按 M1 → M6，因为 M1 是所有能力的地基。

表7-1 第三阶段里程碑

| 里程碑 | 内容 | 产出 | 人日 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 地基 | 知识点落地（DDL + 150 个叶子 + 274 题挂接）、资源解析（PPTX/DOCX）、resource_chunk 分块与向量入库、ai_run/ai_usage/Prompt 模板表 | 知识点树 + 分块检索可用 + AI 治理表 | 6 | 任选一份 PPTX 能抽出 ≥ 500 字文本并切成块；知识点覆盖 5 门课 |
| M2 出题 | 生成链路 + 五道闸门 + 审题页（教师端弹窗）+ 采纳入卷 | ai_question_draft 全流程 + 教师端页面 | 5 | 3.5 的七项指标达标 |
| M3 报告 | FactPack 生成 + 规则归因 + 报告生成 + 数字回验 + 学生端页面 + 反馈 | ai_report 全流程 + 学生端/教师端页面 | 5 | 4.7 的六项指标达标 |
| M4 Agent 迁移 | Spring AI 接入（ChatClient/Embedding/@Tool）+ 9 个工具改 @Tool + 教师自然语言学情 + 运行历史页 | 新编排层 + 工具层 | 3 | 同一问题在新旧实现的答案一致率 ≥ 90% |
| M5 RAG 问答 | 课程知识库问答（引用 + 拒答）+ 学生端入口 + 教师端知识面板 | 问答闭环 | 2 | 20 个问题的引用正确率 ≥ 85%，超范围问题能拒答 |
| M6 质量与演示 | golden 集扩到 30 条 + 评测脚本 + 成本看板 + 第三阶段演示脚本 | 评测报告 + 演示脚本 | 2 | 评测跑通，指标出表 |

如果时间紧张，优先保 M1 + M2 + M3 + M6（18 人日），M4/M5 可以只做"教师自然语言查学情"这一个点（复用 v1.0 工具，2 人日），RAG 问答延后。因为答辩提问最集中的是"出题准不准、报告凭什么这么说"，而不是"你有没有 RAG"。

# 8 第三阶段演示脚本（5 分钟，供下次答辩用）

表8-1 加演路线（在第二阶段演示之后接）

| 时间 | 动作 | 要讲的一句话 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:40 | 教师端 → 计基 01 班 → 课件 → 选一份 PPTX → AI 出题（5 题单选+2 题判断） | 老师原来出这套题要 20 分钟，现在 25 秒生成草稿，老师只审不改 |
| 0:40–1:30 | 审题弹窗：看"依据片段"（哪一页）、单题重生成、改一道、批量通过 → 加入试卷 | 每一题都能追到课件的具体一页，这就是"可解释生成" |
| 1:30–2:20 | 学生端 → 20250001 → 学习评价报告：结论卡 + 分项卡 + 正文 + 三个动作 | 报告里的每个数字都在系统里，模型只负责说人话 |
| 2:20–3:00 | 点「重做这 3 道题」→ 直接跳到对应练习；再点「找老师约答疑」 | 报告的价值是动作，不是文字 |
| 3:00–3:40 | 学生端 → 课程答疑：问"第 3 章链表删除为什么用双指针"，看到引用（课件第 12 页） | 答不上来会明确拒答，不编 |
| 3:40–4:20 | 教师端 → 自然语言问"计基 01 班线性表为什么差" → 看到工具调用轨迹（查了成绩/预警/薄弱点） | 这不是聊天机器人，是能自己查库的智能体，每个数字可追溯 |
| 4:20–5:00 | 教务/管理端 → AI 成本看板（本月消耗、各场景占比）+ 关掉 AI 开关再刷新一次页面 | AI 是可插拔的能力，不是系统的单点依赖 |

# 9 风险登记表

表9-1 主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 免费额度耗尽 / 欠费 | 演示与生成失败 | 中 | 演示前查余额并充值；ai.enabled=false 可整体降级；预生成一批结果做缓存 |
| 校园网无法访问 dashscope | 全链路不可用 | 中 | 同上；RAG 可退化为关键词检索；出题可退化为"离线小模型或手工题" |
| Spring AI 依赖与现有构建冲突（离线仓 / Boot 4.0.6） | M4 延期 | 中 | 先在分支做依赖解析验证；不行则退到 C 方案（LangChain4j）或纯手写客户端（A 方案） |
| 图片型 PPT 抽不出文本 | 出题不可用 | 高 | 识别后提示改用 OCR/粘贴文本；不承诺"任何 PPT 都能出题" |
| 生成题目质量差、老师不用 | 功能形同虚设 | 中 | 五道闸门 + 依据片段 + 单题重生成；先选 1 门课试点再铺开 |
| 报告出现错误数字 | 信任崩塌 | 中 | 数字白名单回验 + 模板兜底 + 发布前抽查 |
| 知识库内容版权 | 合规风险 | 低 | 只允许本课程组已上传资料；不外发、不整本教材灌入 |
| 隐私（成绩/心理问卷）外发 | 合规风险 | 中 | 脱敏 + 最小化 + 审计 + 不训练承诺；心理数据不进模型 |
| 成本失控 | 预算超支 | 低 | 按用户/场景限额 + 熔断 + 成本看板 |

# 10 附录

## 10.1 表结构草案（摘要）

表10-1 新增表与关键列（仅列关键字段，完整 DDL 待开发时定稿）

| 表 | 关键列 |
| --- | --- |
| resource_chunk | id, resource_id, offering_id, chunk_no, text, char_len, tokens, kp_id, embedding JSON, model, create_time |
| question_kp | id, question_id, kp_id, weight, source, create_time（唯一键 question_id+kp_id） |
| ai_question_draft | id, offering_id, lesson_id, resource_ids, kp_id, q_type, difficulty, stem, options_json, answer_json, analysis, quality_json, status, model, prompt_version, tokens, cost, create_by, reviewer_id, review_time, deleted |
| ai_report | id, student_id, course_id, enrollment_id, term_id, report_type, period_start, period_end, fact_json, content_json, status, model, prompt_version, tokens, cost, publish_time |
| ai_report_feedback | id, report_id, student_id, useful, reason, create_time |
| ai_run | id, scene, target_type, target_id, status, model, prompt_version, total_tokens, total_cost, operator_id, create_time, finish_time |
| ai_run_step | id, run_id, step_no, name, input_digest, output_digest, validation_status, validation_detail, duration_ms, error |
| ai_prompt_template | id, code, version, system_text, user_template, model, params_json, status, create_time |
| ai_usage | id, run_id, scene, model, prompt_tokens, completion_tokens, cost, operator_id, create_time |
| course_knowledge_point | 执行 01_base_layer.sql 第 261 行 DDL（已设计未落地） |

## 10.2 接口草案（新增）

表10-2 接口清单

| 方法与路径 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/teacher/ai/questions/generate | 教师 | 提交生成任务（offeringId/lessonId/resourceIds/题型/数量/难度），返回 taskId |
| GET /api/teacher/ai/tasks/{taskId} | 教师 | 任务进度与结果（轮询；后续可升 SSE） |
| GET /api/teacher/ai/questions/drafts | 教师 | 草稿列表（按 offering/状态分页） |
| POST /api/teacher/ai/questions/{draftId}/review | 教师 | 通过 / 改后通过 / 弃用（可批量） |
| POST /api/teacher/ai/questions/{draftId}/adopt | 教师 | 采纳入卷（新建 DRAFT 卷或追加到指定卷的分组） |
| POST /api/teacher/ai/reports/generate | 教师/教务 | 批量生成某个班/某门课的报告 |
| GET /api/student/reports、/{id}、/{id}/feedback | 学生 | 报告列表 / 详情 / 反馈 |
| POST /api/teacher/ai/ask | 教师 | 自然语言查学情（工具调用，返回答案 + 调用轨迹） |
| POST /api/student/ai/qa | 学生 | 课程知识库问答（返回答案 + 引用；无依据时拒答） |
| GET /api/admin/ai/usage | 教务 | 成本与调用统计（按场景/用户/日期） |

## 10.3 Prompt 骨架（出题示例）

System：你是高校课程命题助手，服务对象是任课教师。只依据给定材料命题，不得引入材料之外的知识；不得编造公式或代码细节。

User 模板：

● 【材料片段】（来自《课程名》第 N 周课件，第 X 页）：……

● 【知识点】线性表 / 单链表的插入与删除（层级：第 3 章 → 3.2 → 3.2.1）

● 【题型】单选；【数量】2；【难度】medium；【分值】2

● 【输出要求】严格输出 JSON 数组，每项含 stem / options[{key,text}] / answer（选项 key）/ analysis / difficulty / kp_name；题干不得出现"根据材料""本文"等指代词。

## 10.4 参考资料

● Spring AI 2.0.2 官方文档（Getting Started 明确写有「2.0.x supports Spring Boot 4.0.x and 4.1.x」）：https://docs.spring.io/spring-ai/reference/getting-started.html

● Spring AI ChatClient / 结构化输出 / 工具调用：https://docs.spring.io/spring-ai/reference/api/chatclient.html

● Spring AI BOM 版本（最新 2.1.0-RC1，GA 2.0.2，2026-10 更新）：https://repo1.maven.org/maven2/org/springframework/ai/spring-ai-bom/maven-metadata.xml

● LangChain4j BOM 版本（最新 1.22.0，2026-10 更新）：https://repo1.maven.org/maven2/dev/langchain4j/langchain4j-bom/maven-metadata.xml

● 阿里云百炼模型调用价格（以控制台为准）：https://www.alibabacloud.com/help/zh/model-studio/model-pricing

● Dify 知识库索引设置（对照项）：https://enterprise-docs.dify.ai/zh/3.7.x/use/knowledge/create-knowledge/setting-indexing-methods

## 10.5 需要你确认的 6 件事

1．知识点从哪来：沿用 v1.0 的 32 个旧知识点，还是按 5 门课教材目录重新整理 150 个叶子节点？（影响 M1 工作量）

2．模型预算：是否接受一学期百元量级的调用费？是否需要"先免费额度、超额停用"的硬开关？

3．出题是否需要跨章节：一份卷子只考本节课，还是可以指定"第 3–5 章"？

4．报告给谁看：只给学生本人，还是同时给任课教师与辅导员（涉及隐私边界）？

5．心理问卷数据是否允许进入 AI 分析（我的建议是不进，只做规则提示）？

6．M4/M5 是否必做：如果时间只够到 M3，是否接受"出题 + 报告"两条能力先上，Agent 迁移与 RAG 问答延后？